# AI Roundtable

Project Enhancement & Development Plan

Version 1.0 | December 2024

# 1. Executive Summary

AI Roundtable은 여러 AI 모델(Claude, GPT-4, Gemini, Perplexity)이 주제에 대해 구조화된 토론을 수행하는 MCP(Model Context Protocol) 서버입니다. 본 문서는 현재 프로젝트의 분석 결과와 함께 프로덕션 레벨로의 고도화를 위한 단계별 계획을 제시합니다.

## 1.1 Project Vision

다양한 AI 모델의 관점을 활용하여 더 깊고 균형 잡힌 분석을 제공하는 "AI 집단지성 플랫폼"으로 발전시키는 것을 목표로 합니다.

## 1.2 Core Value Proposition

- Multi-perspective Analysis: 단일 AI의 편향을 보완하는 다각적 분석

- Structured Deliberation: 적대적, 협력적, 소크라테스식 토론 모드

- Consensus Building: AI 간 합의점 도출 및 불일치 영역 명확화

- MCP Integration: Claude Desktop 및 기타 MCP 클라이언트와 원활한 통합

# 2. Current State Analysis

## 2.1 Architecture Overview

현재 아키텍처는 단일 MCP 서버가 여러 AI Provider API를 직접 호출하는 Orchestrator 패턴을 채택하고 있습니다. 이는 간단하고 효율적이지만, 확장성과 유지보수성 측면에서 개선이 필요합니다.

## 2.2 Strengths (강점)

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| Type Safety | TypeScript 기반의 강타입 인터페이스 정의 |
| Multi-Provider Support | Anthropic, OpenAI, Google, Perplexity 4개 프로바이더 지원 |
| Debate Modes | Adversarial, Collaborative, Socratic 3가지 토론 모드 |
| Context Optimization | SmartContextManager를 통한 토큰 효율적 컨텍스트 관리 |
| Session Management | 토론 세션 유지 및 재개 기능 |
| Structured Response | Position, Reasoning, Confidence 등 구조화된 응답 파싱 |

## 2.3 Areas for Improvement (개선 영역)

| 영역 | 현재 상태 | 개선 방향 |
| --- | --- | --- |
| Error Handling | 기본 try-catch만 존재 | 재시도 로직, Circuit Breaker 패턴 |
| Testing | 테스트 코드 없음 | Unit/Integration/E2E 테스트 |
| Observability | console.error만 사용 | 구조화된 로깅, 메트릭스, 트레이싱 |
| Configuration | 하드코딩된 설정값 | 환경별 설정 파일, 동적 설정 |
| Persistence | In-memory 세션만 지원 | DB 영구 저장, 세션 복구 |
| Rate Limiting | 처리 없음 | Provider별 Rate Limit 관리 |
| Streaming | 배치 응답만 지원 | 실시간 스트리밍 지원 |
| Parallelization | 순차 처리 | 병렬 API 호출 최적화 |

# 3. Proposed Enhancement Features

## 3.1 Core Feature Enhancements

### 3.1.1 Advanced Debate Modes

- Devil's Advocate Mode: 한 AI가 의도적으로 반대 입장을 취함

- Expert Panel Mode: 각 AI에게 특정 전문가 역할 부여 (법률, 기술, 윤리 등)

- Delphi Method Mode: 익명 의견 수렴 후 통계적 합의 도출

- Red Team/Blue Team: 공격/방어 시나리오 기반 분석

### 3.1.2 Enhanced AI Capabilities

- Web Search Integration: Perplexity를 통한 실시간 정보 검색 및 인용

- Citation Tracking: 각 주장의 출처 및 근거 추적

- Fact Checking: AI 간 상호 팩트체크 메커니즘

- Dynamic Model Selection: 주제에 따른 최적 모델 자동 선택

### 3.1.3 Output & Reporting

- Executive Summary Generation: 토론 결과 자동 요약

- Confidence Visualization: 신뢰도 변화 그래프

- Consensus Map: 합의/불일치 영역 시각화

- Export Formats: Markdown, PDF, JSON 형식 내보내기

## 3.2 Technical Enhancements

### 3.2.1 Reliability & Performance

- Retry with Exponential Backoff: API 실패 시 지수 백오프 재시도

- Circuit Breaker Pattern: 장애 전파 방지

- Parallel API Calls: 독립적인 에이전트 호출 병렬화

- Response Caching: 동일 컨텍스트 응답 캐싱

### 3.2.2 Observability

- Structured Logging: JSON 형식의 구조화된 로그 (winston/pino)

- Metrics Collection: 토큰 사용량, 응답 시간, 성공률 메트릭

- Distributed Tracing: 토론 세션 전체 추적 (OpenTelemetry)

- Cost Tracking: Provider별 API 비용 추적

### 3.2.3 Data Persistence

- Session Storage: SQLite/PostgreSQL 기반 세션 영구 저장

- History Search: 과거 토론 검색 및 참조

- Export/Import: 세션 백업 및 복원

# 4. Development Roadmap

## 4.1 Phase 1: Foundation (Week 1-2)

목표: 코드베이스 현대화 및 기본 인프라 구축

- 프로젝트 구조 재구성 (모듈화)

- src/adapters/ - AI Provider 어댑터

- src/core/ - 핵심 로직 (DebateEngine, SessionManager)

- src/types/ - 타입 정의

- src/utils/ - 유틸리티 함수

- 설정 관리 시스템 구현 (dotenv + config schema)

- ESLint + Prettier 설정

- 기본 테스트 프레임워크 설정 (Vitest)

- CI/CD 파이프라인 구축 (GitHub Actions)

## 4.2 Phase 2: Reliability (Week 3-4)

목표: 프로덕션 안정성 확보

- Error Handling 강화

- Custom Error 클래스 정의

- Retry 로직 (exponential backoff)

- Circuit Breaker 패턴 구현

- Rate Limiting 구현

- Provider별 Rate Limit 설정

- Token bucket 알고리즘

- Structured Logging 구현 (Pino)

- Unit 테스트 작성 (80% coverage 목표)

- Integration 테스트 작성

## 4.3 Phase 3: Features (Week 5-6)

목표: 핵심 기능 확장

- 새로운 토론 모드 추가

- Expert Panel Mode

- Devil's Advocate Mode

- 병렬 API 호출 최적화

- 세션 영구 저장 (SQLite)

- Enhanced Output 포맷

- Markdown export

- Consensus visualization data

- 새로운 AI Provider 추가 (Groq, Mistral)

## 4.4 Phase 4: Polish (Week 7-8)

목표: 사용자 경험 및 문서화

- Streaming Response 지원

- OpenTelemetry 통합

- Cost Tracking Dashboard 데이터

- Comprehensive Documentation

- API Reference

- Usage Examples

- Configuration Guide

- npm 패키지 배포 준비

- Performance 최적화 및 부하 테스트

# 5. Technical Specifications

## 5.1 Technology Stack

| Category | Technologies |
| --- | --- |
| Runtime | Node.js 20+ (ESM) |
| Language | TypeScript 5.x (strict mode) |
| Protocol | MCP SDK (@modelcontextprotocol/sdk) |
| AI SDKs | @anthropic-ai/sdk, openai, @google/generative-ai |
| Testing | Vitest, MSW (Mock Service Worker) |
| Logging | Pino (structured JSON logging) |
| Database | SQLite (better-sqlite3) / PostgreSQL (optional) |
| Observability | OpenTelemetry (@opentelemetry/*) |
| Validation | Zod (schema validation) |

## 5.2 Proposed Directory Structure

ai-roundtable/

├── src/

│   ├── adapters/           # AI Provider adapters

│   │   ├── base.ts

│   │   ├── anthropic.ts

│   │   ├── openai.ts

│   │   ├── gemini.ts

│   │   └── perplexity.ts

│   ├── core/               # Core business logic

│   │   ├── debate-engine.ts

│   │   ├── session-manager.ts

│   │   ├── context-manager.ts

│   │   └── consensus-analyzer.ts

│   ├── modes/              # Debate mode strategies

│   │   ├── adversarial.ts

│   │   ├── collaborative.ts

│   │   ├── socratic.ts

│   │   └── expert-panel.ts

│   ├── types/              # TypeScript type definitions

│   ├── utils/              # Utilities

│   │   ├── retry.ts

│   │   ├── circuit-breaker.ts

│   │   └── response-parser.ts

│   ├── storage/            # Data persistence

│   └── index.ts            # MCP Server entry point

├── tests/                  # Test files

├── docs/                   # Documentation

├── examples/               # Usage examples

└── config/                 # Configuration schemas

# 6. Enhanced API Design

## 6.1 MCP Tools (Enhanced)

| Tool Name | Description |
| --- | --- |
| start_roundtable | 새로운 AI Roundtable 토론 시작. topic, mode, agents, rounds 설정 |
| continue_roundtable | 기존 세션 이어서 진행. 추가 라운드 또는 포커스 질문 변경 |
| get_agents | 사용 가능한 AI 에이전트 목록 및 상태, 특화 영역 조회 |
| get_thoughts | 특정 에이전트의 상세 추론 과정 및 신뢰도 변화 조회 |
| get_consensus | 합의점, 불일치 영역, 신뢰도 분포 분석 결과 조회 |
| export_session | 세션을 Markdown, JSON, PDF 형식으로 내보내기 |
| list_sessions | 저장된 세션 목록 조회 및 검색 |
| control_session | 세션 제어 (pause, resume, stop, delete) |

## 6.2 Configuration Schema

환경 변수 및 설정 파일을 통한 유연한 구성을 지원합니다.

- API Keys: ANTHROPIC_API_KEY, OPENAI_API_KEY, GOOGLE_API_KEY, PERPLEXITY_API_KEY

- Defaults: 기본 라운드 수, 기본 모드, 기본 에이전트

- Rate Limits: Provider별 RPM, TPM 설정

- Storage: SQLite 경로 또는 PostgreSQL 연결 문자열

- Logging: 로그 레벨, 출력 형식

# 7. Timeline & Milestones

| Week | Phase | Deliverables |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Foundation | 모듈화된 코드베이스, 설정 시스템, CI/CD, 기본 테스트 |
| 3-4 | Reliability | Error handling, Rate limiting, Logging, 80% test coverage |
| 5-6 | Features | 새로운 토론 모드, 병렬 처리, 세션 영구 저장, 추가 Provider |
| 7-8 | Polish | Streaming, Observability, Documentation, npm 배포 |

# 8. Success Metrics

- Reliability: API 호출 성공률 99% 이상

- Performance: 3-agent 토론 완료 시간 60초 이내

- Test Coverage: 코드 커버리지 80% 이상

- Documentation: 모든 public API 문서화

- Cost Efficiency: Context compression으로 토큰 사용량 30% 절감

# 9. Risks & Mitigations

| Risk | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| API Rate Limits | 토론 중단, 사용자 경험 저하 | Rate limiter, Fallback provider |
| API Cost Overrun | 예산 초과 | 토큰 제한, 비용 추적 알림 |
| Provider API 변경 | 기능 장애 | Adapter 패턴, 버전 고정 |
| 응답 품질 저하 | 토론 결과 신뢰도 저하 | 응답 검증, 재시도 로직 |

# 10. Conclusion

AI Roundtable 프로젝트는 현재 견고한 기반을 갖추고 있으며, 본 계획에 따른 체계적인 고도화를 통해 프로덕션 레벨의 Multi-AI 토론 플랫폼으로 발전시킬 수 있습니다.

8주간의 단계별 개발을 통해 안정성, 확장성, 사용성을 모두 갖춘 MCP 서버를 구축하고, 이를 오픈소스로 공개하여 AI 에코시스템에 기여할 것입니다.

Next Steps: Phase 1 시작을 위한 GitHub 저장소 생성 및 초기 프로젝트 구조 설정

─────────────────────────────────────────

Document prepared for KRAFTON DevOps Engineering Team

December 2024